ERP A MEDIDA

Plataforma de Gestión Empresarial Unificada

Enjoy Producciones  ·  DOS57 Estructuras

Julio 2025

Un ERP enlatado no existe para este negocio. Lo que se propone acá es una plataforma construida exactamente a la medida de cómo trabajan Enjoy y DOS57 — con los 10 pilares que Matías identificó como el núcleo de la operación de ambas empresas. Una sola plataforma. Dos empresas. Un solo mantenimiento.

1. El Problema

Enjoy Producciones y DOS57 Estructuras crecieron más rápido que su infraestructura de información. Hoy la operación depende de la memoria de una o dos personas, de planillas Excel desactualizadas y de grupos de WhatsApp. Eso funciona hasta cierto punto — y ese punto ya se superó.

| Enjoy Producciones | DOS57 Estructuras |
| --- | --- |
| Aprobación de pagos por WhatsApp. Matías recibe un mensaje por proveedor y paga. | No saben en tiempo real dónde están sus miles de piezas Layher. |
| Horas de empleados por WhatsApp, banco de horas en otro Excel. | El material va de Río Cuarto a Bariloche sin pasar por el depósito — y ese tránsito no existe para el sistema. |
| Cruce manual con AFIP: 4 horas de trabajo para reconciliar 4 meses de facturas. | Una atornilladora de $800.000 se pierde con una liviandad total porque no hay registro de quién la tiene. |
| Fotos y videos de eventos en discos externos que se borran por falta de espacio. | Se comprometen a un armado sin saber si tienen el material hasta que ya están en crisis. |

2. La Plataforma — 10 Pilares

En lugar de un sistema distinto para cada empresa, una sola plataforma organizada en 10 pilares. Cada empresa activa los que necesita. Cuando aparece algo nuevo — y va a aparecer — se suma al pilar correspondiente sin rehacer nada.

| # | Pilar | Qué cubre | Enjoy | DOS57 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | RRHH | Empleados, jornadas, liquidación, anticipos, aprobación de horas | ✓ | ✓ |
| 02 | Finanzas | Egresos, ingresos, caja, conciliatoria, echeqs, facturas, pagos. Dashboard ejecutivo, KPIs en tiempo real, alertas críticas, pre-macro y macro | ✓ | ✓ |
| 03 | Administración | Presupuestos, proyectos, proveedores, contratos, aprobación de gastos | ✓ | ✓ |
| 04 | Depósito | Gestión del espacio físico de depósito: ubicaciones, sectores, capacidad, qué hay en cada zona. Independiente del stock — el stock dice cuántas piezas hay, el depósito dice dónde están físicamente dentro del espacio | ✓ | ✓ |
| 05 | Stock | Inventario (estático y dinámico), pañol, activos, alertas de disponibilidad | ✓ | ✓ |
| 06 | Logística | Vehículos/transportistas, movimientos de material, tránsito entre eventos | ✓ | ✓ |
| 07 | Seguros | Pólizas, vencimientos, bienes asegurados, siniestros | ✓ | ✓ |
| 08 | Marketing | Campañas, canales, registro de actividades, contenido por evento | ✓ | ✓ |
| 09 | Comunicación | Notificaciones automáticas, alertas al equipo, reportes programados | ✓ | ✓ |
| 10 | Varios | Todo lo que surge en un evento y no tiene lugar en otro pilar: imprevistos, gastos no previstos, decisiones de último momento, notas libres. Campo de descripción + adjuntos. Captura lo que no se puede anticipar | ✓ | ✓ |
| 11 | Novedades | Registro de novedades y lecciones aprendidas por evento: qué salió bien, qué salió mal, qué hay que tener en cuenta la próxima vez. Queda vinculado al evento y disponible al planificar uno nuevo similar. | ✓ | ✓ |

Los pilares marcados como 'a relevar' (Seguros, Marketing, Comunicación) se definen en detalle durante las entrevistas con cada responsable de área. El scope exacto de esos módulos surge del relevamiento — no antes.

3. Cómo Funciona la Plataforma

Acceso unificado

El dueño ingresa una sola vez. Desde el selector de empresa — Enjoy o DOS57 — ve los datos de esa empresa. Los módulos compartidos (RRHH, Finanzas, Administración) están disponibles en ambas con datos completamente aislados entre sí.

Pre-macro y Macro

Uno de los flujos más importantes que surgió en la reunión es la capacidad de anticipar antes de comprometerse:

| Presupuesto | Pre-macro | Macro |
| --- | --- | --- |
| Se define el evento o proyecto: qué se va a hacer, dónde, cuándo y a qué costo estimado. | ¿Tengo los recursos para hacerlo? RRHH disponible, stock suficiente, logística viable, presupuesto cubierto. | Ejecución real vs lo presupuestado. Alertas de desvío en tiempo real. |
| Enjoy: cotización de evento → rubros → costo estimado | ¿Hay personal? ¿Hay material en depósito? ¿Hay camión disponible? | ¿Cuánto se gastó vs cuánto se presupuestó? ¿Qué faltó? |
| DOS57: pedido de armado → fichas técnicas → piezas necesarias | ¿Alcanza el stock Layher? ¿Qué cunas van en qué camión? | ¿Qué piezas volvieron? ¿Qué faltó? ¿Cuánto costó el armado real? |

Stock — La misma lógica, distinto material

El pilar de Stock funciona igual para las dos empresas. La diferencia es el tipo de material:

|  | Enjoy Producciones | DOS57 Estructuras |
| --- | --- | --- |
| Material | Equipos de sonido, luces, mobiliario, escenografía | Estructuras Layher (miles de piezas con código técnico) |
| Pañol | Herramientas y consumibles del evento | Herramientas de armado, atornilladoras, cintas, ratchets |
| Logística | Camioneteros y flete tercerizado | Camiones propios (C1, C2, C3...) con GPS |
| Tránsito | Material va y vuelve por evento | Material va de evento a evento sin volver al depósito |

Acceso en campo — Todo desde el celular

El sistema es completamente responsive — funciona desde el navegador del celular sin necesidad de instalar ninguna aplicación. El capitán de camión registra movimientos desde el celular en campo. El empleado carga su jornada desde el celular. El pañolero registra salidas desde una tablet. Todo desde el navegador, en cualquier dispositivo.

No es una app de Android o iOS — es el mismo sistema web, optimizado para celular. Sin instalaciones, sin actualizaciones manuales, sin versiones distintas. Funciona offline en las funciones críticas (registro de movimientos en campo) y sincroniza automáticamente cuando hay conexión.

4. El Relevamiento — Lo Que Viene

Lo que está en esta propuesta es el punto de partida basado en las reuniones realizadas hasta ahora. El relevamiento con cada responsable de área va a agregar detalle, corregir supuestos y descubrir cosas que no aparecieron todavía. Eso es esperado y está contemplado.

| Actividad | Objetivo | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Entrevistas con responsables de área | Entender cómo trabaja cada pilar hoy y qué necesita | Scope detallado por pilar con casos de uso reales |
| Participación en un evento (antes, durante, después) | Ver la operación en campo — no solo lo que se describe en reunión | Requisitos que no surgen en sala de reuniones |
| Revisión de Excel, planillas y procesos actuales | Entender el formato de los datos que existen hoy | Importadores para migrar el historial sin carga manual |
| Revisión de catálogo Layher digital | Definir el formato y estructura para importar al sistema | Carga inicial de stock madre automatizada |

Todo lo que surja del relevamiento se suma al desarrollo — no implica un costo adicional mientras esté dentro del alcance de los 10 pilares definidos. Si aparece algo que cambia estructuralmente el scope (un módulo completamente nuevo que no entra en ningún pilar), se evalúa y se acuerda antes de desarrollarlo.

5. Inversión

5.1 Desarrollo

El precio cubre el desarrollo completo de los 10 pilares para las dos empresas, incluyendo todo lo que surja del relevamiento dentro del alcance definido. Sin precio por módulo ni por fase — el foco está en entregar valor, no en administrar items de una lista.

| Concepto | Monto |
| --- | --- |
| Desarrollo completo — plataforma unificada Enjoy + DOS57 | USD 14.000 |
| Duración estimada del desarrollo | ~9 a 11 meses (ajustable según relevamiento) |

5.2 Esquema de pagos

Pagos bimestrales fijos durante el desarrollo, independientemente de lo entregado en cada período. El criterio es el tiempo, no los módulos — así el foco es avanzar, no administrar hitos.

| Pago | Cuándo | Monto | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Al firmar | USD 2000 | Anticipo — arranca el desarrollo |
| 2 | Mes 1 | USD 1500 |  |
| 3 | Mes 2 | USD 1500 |  |
| 4 | Mes 3 | USD 1.500 |  |
| 5 | Mes 4 | USD 1.500 |  |
| 6 | Mes 5 | USD 1.500 |  |
| 7 | Mes 6 | USD 1.500 |  |
| 8 | Mes 7 | USD 1.500 |  |
| 9 | Mes 8 | USD 1.500 | Último pago — cierre del desarrollo |
| Total | 9 pagos en 8 meses | USD 14.000 |  |

Mensual

El mantenimiento comienza cuando se acuerda que el sistema está en productivo — no antes. Este punto se define en conjunto: qué módulos o funcionalidades tienen que estar operativas para considerar que el sistema está en producción real.

| Concepto | Monto |
| --- | --- |
| Mantenimiento mensual — cubre las dos empresas | USD 200 / mes |

- Soporte técnico y corrección de bugs para Enjoy y DOS57

- Actualizaciones menores de funcionalidad

- Gestión y monitoreo de infraestructura AWS

- Backups automáticos diarios verificados

- Actualizaciones de seguridad del sistema

5.4 Infraestructura AWS

La cuenta AWS se crea a nombre del cliente (cuenta empresa). Costo estimado de ~USD 50/mes que crece gradualmente con el volumen de contenido multimedia almacenado. El cliente tiene control total de la facturación — el desarrollador administra técnicamente con acceso IAM revocable en cualquier momento.

6. Lo Que Reciben

|  | Qué reciben | Por qué importa |
| --- | --- | --- |
| ✓ | Código fuente completo del sistema | Sin dependencia del desarrollador — el sistema es de las empresas |
| ✓ | Cuenta AWS propia | Control total de datos y facturación — nadie puede quitarles acceso |
| ✓ | Sistema web responsive — celular, tablet y desktop | Sin apps adicionales — el mismo sistema en cualquier dispositivo |
| ✓ | Funcionalidad offline para trabajo en campo | El capitán registra movimientos sin internet, sincroniza al tener señal |
| ✓ | Roles diferenciados por empresa y usuario | Matías ve todo — cada responsable ve solo su pilar |
| ✓ | Trazabilidad completa de todas las operaciones | Quién hizo qué, cuándo y con qué — en campo y en oficina |
| ✓ | Documentación técnica y de usuario | Cualquier desarrollador puede continuar el trabajo en el futuro |
| ✓ | Soporte continuo con mantenimiento mensual | No quedan solos con el sistema |

7. Próximos Pasos

| # | Cuándo | Acción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Esta semana | Confirmar acuerdo y fecha de inicio formal |
| 2 | Esta semana | Crear cuenta AWS a nombre de la empresa (Opcional) |
| 3 | Próximas semanas | Entrevistas con cada responsable de área (RRHH, Finanzas, Stock, Logística, etc.) |
| 4 | Próximas semanas | Participación en un evento para ver la operación en campo |
| 5 | Próximas semanas | Revisión de Excel y planillas actuales para definir importadores |
| 6 | Al iniciar | Primer pago (USD 2.000) — arranca el desarrollo |

Esta propuesta tiene validez por 30 días.

Lo que no está en esta propuesta no es una omisión — es relevamiento pendiente.

Cualquier consulta o ajuste, coordinamos.