PLAN DE DESARROLLO

Sistema de Gestión Financiera para Eventos

Entregas por fases · Infraestructura · Modelo de cobro

Basado en análisis del template Excel real del cliente (Flujo_de_Caja_Generico.xlsx) 10 hojas · 5 categorías de egreso · 5 categorías de ingreso · Caja con cheques

# 1. Análisis del Template Excel del Cliente

El archivo Flujo_de_Caja_Generico.xlsx es el template base que el cliente usa actualmente para todos sus eventos. Tiene una estructura clara y consistente de 10 hojas, lo que simplifica enormemente el diseño del importador.

## 1.1 Estructura de hojas identificadas

| Hoja | Nombre en Excel | Tipo | Campos clave |
| --- | --- | --- | --- |
| RESUMEN | Hoja de Conciliación | Conciliatoria | Categorías 1-10, Debe/Haber/Saldo, Distribución socios |
| EG-TC 1 | Egresos del Evento | Egreso | Fecha, Concepto, Descripción, Debe, Haber, Saldo |
| EG-RET SOC 2 | Egresos Societarios | Egreso | Fecha, Concepto, Descripción, Debe, Haber, Saldo |
| EG-EXTRA 3 | Egresos Extraordinarios | Egreso | Fecha, Concepto, Desc. + tabla de echeqs con N°, razón social, importes, fecha |
| EG-IMP 4 | Egresos Impuestos | Egreso | PAYWAY, REBA, AUTOENTRADA, IVA, IIBB, Municipalidad, Ganancias |
| EG-PREST 5 | Préstamos | Egreso | Fecha, Concepto, Descripción, Debe, Haber, Saldo |
| ING TICKETS 6 | Ingresos por Tickets | Ingreso | Fecha, Descripción, Debe, Haber, Saldo |
| ING SPON 7 | Ingresos por Sponsors | Ingreso | Fecha, Descripción, Debe, Haber, Saldo |
| ING CORP 8 | Ingresos Corporativos | Ingreso | Fecha, Descripción, Debe, Haber, Saldo |
| ING GASTRO 9 | Ingresos Gastronomía | Ingreso | Fecha, Descripción, Debe, Haber, Saldo |
| ING SERV CHARGE 10 | Service Charge | Ingreso | Fecha, Descripción, Debe, Haber, Saldo |
| xxx | Caja / Movimientos | Caja | Fecha, Saldo inicial, movimientos acumulados con saldo corriente |

## 1.2 Hallazgos clave para el desarrollo

- La hoja RESUMEN es la conciliatoria automática: toma totales de las 10 categorías y calcula saldo final + distribución entre socios (50%/50%).

- La hoja EG-EXTRA 3 tiene dos zonas: la tabla estándar de movimientos y una sección separada de echeqs (cheques electrónicos) con N°, razón social, pagado/pendiente y fecha. Esto confirma el módulo de cheques.

- La hoja EG-IMP 4 tiene subcategorías predefinidas de impuestos: PAYWAY, REBA, AUTOENTRADA, IVA, IIBB, Municipalidad, Ganancias. Esto hay que replicarlo exactamente en el sistema.

- La hoja xxx (caja) tiene saldo inicial y acumula saldo corriente por fila. Es la base del módulo de caja.

- La estructura es idéntica en todos los eventos (mismo template), lo que hace el importador muy directo de implementar.

# 2. Plan de Desarrollo por Fases

El desarrollo se divide en 4 fases entregables, cada una funcional por sí sola. El cliente puede empezar a usar el sistema desde la Fase 1 mientras se desarrollan las siguientes.

## FASE 1 — Core del sistema (MVP)

Duración estimada: 4 a 6 semanas ¦ Entrega funcional y usable desde el día 1

Incluye todo lo necesario para gestionar un evento completo de forma básica, replicando fielmente la estructura del Excel.

| Módulo | Descripción |
| --- | --- |
| Alta de eventos | Crear, editar y listar eventos con nombre, fecha y estado (activo/cerrado). |
| Egresos (5 categorías) | EG-TC, EG-SOC, EG-EXTRA, EG-IMP (con subcats de PAYWAY/REBA/etc.), EG-PREST. Campos: fecha, concepto, descripción, debe, haber, saldo acumulado. |
| Ingresos (5 categorías) | Tickets, Sponsors, Corporativo, Gastronomía, Service Charge. Campos: fecha, descripción, debe, haber, saldo. |
| Módulo de Caja | Saldo inicial, movimientos diarios con saldo corriente. Vista de estado actual. |
| Conciliatoria (RESUMEN) | Pantalla automática: total ingresos - total egresos = saldo final. Distribución por socios configurable. |
| Autenticación | Login simple con usuarios y contraseñas. Hasta 4 usuarios. |

## FASE 2 — Cheques e importación Excel

Duración estimada: 3 a 4 semanas ¦ Agrega el historial y la gestión de echeqs

| Módulo | Descripción |
| --- | --- |
| Gestión de echeqs | Registro de cheques electrónicos: N°, razón social, detalle, importe pagado/pendiente, fecha de emisión/cobro, estado. Vista de cheques pendientes de cobro. |
| Importador Excel | Subida del template Flujo_de_Caja_Generico.xlsx. El sistema lee las 10 hojas y crea el evento con todos sus movimientos. Vista previa antes de confirmar importación. |
| Historial de eventos | Listado de todos los eventos (nativos e importados) con filtros por fecha, estado y resultado neto. |
| Múltiples bancos | Soporte para 2-3 cuentas bancarias por evento con saldos independientes. |

## FASE 3 — Reportes y exportación

Duración estimada: 3 a 4 semanas ¦ Inteligencia sobre los datos históricos

| Módulo | Descripción |
| --- | --- |
| Reportes comparativos | Comparar resultados entre eventos: ingresos por categoría, egresos por tipo, resultado neto, distribución socios. |
| Exportación a Excel/PDF | Generar el Flujo_de_Caja del evento en formato Excel (mismo template) y PDF para compartir. |
| Dashboard resumen | Vista principal con KPIs: eventos activos, último resultado, categoría de mayor gasto/ingreso. |
| Filtros y búsqueda | Buscar movimientos por concepto, proveedor o monto en cualquier hoja. |

## FASE 4 — Configuración avanzada y otras unidades

Duración estimada: variable según unidades ¦ Expansión a otros negocios del cliente

| Módulo | Descripción |
| --- | --- |
| Pestañas renombrables | Permitir cambiar los nombres de las categorías de ingreso y egreso por evento o globalmente. |
| Gestión de proveedores | ABM de proveedores reutilizables entre eventos (CUIT, razón social, datos de contacto, historial de pagos). |
| Nuevas unidades de negocio | Adaptar el sistema para otras unidades del cliente con sus propias categorías de ingreso/egreso. |
| Roles y permisos | Acceso diferenciado por usuario: administrador, visualizador, carga de datos. |

# 3. Infraestructura: Nube (AWS) vs. Servidor Propio

El cliente tiene dudas sobre usar la nube. A continuación se presenta un análisis honesto de pros y contras de cada opción, con costos reales para 3-4 usuarios.

## 3.1 Opción A — Deploy en AWS (nube)

| ✅ PROS | ❌ CONTRAS |
| --- | --- |
| Sin gestión de hardware: AWS maneja actualizaciones, seguridad física y disponibilidad. | Costo mensual fijo aunque pequeño (aprox. USD 25-60/mes para 3-4 usuarios). |
| Backups automáticos diarios configurables. Los datos nunca se pierden. | Requiere conexión a internet en todo momento para acceder. |
| Acceso desde cualquier lugar: oficina, celular, viaje. | Los datos están en servidores de terceros (aunque encriptados y privados). |
| Escalable: si el negocio crece y hay 20 usuarios, se ajusta sin cambiar nada. | Dependencia del proveedor (aunque los datos siempre son exportables). |
| SSL/HTTPS incluido, actualizaciones de seguridad automáticas. | Para volumen bajo, puede ser un costo "innecesario" si el servidor propio funciona bien. |

Costos mensuales estimados en AWS (3-4 usuarios, uso moderado)

| Servicio AWS | Descripción | Costo mensual (USD) |
| --- | --- | --- |
| EC2 t3.micro | Servidor de aplicación (Node.js/Python backend) | ~$8-12 |
| RDS db.t3.micro | Base de datos PostgreSQL administrada | ~$13-18 |
| S3 Standard | Almacenamiento de archivos Excel importados | ~$1-3 |
| Route 53 | DNS para dominio propio (ej: gestion.cliente.com) | ~$0.50 |
| ACM (SSL) | Certificado HTTPS gratuito | $0 |
| Data transfer | Tráfico saliente (uso moderado) | ~$1-3 |
| TOTAL ESTIMADO | Para 3-4 usuarios con uso normal | ~$25-40 / mes |

## 3.2 Opción B — Servidor propio del cliente

| ✅ PROS | ❌ CONTRAS |
| --- | --- |
| Costo mensual cercano a $0 si ya tiene el servidor. | Alguien tiene que administrarlo: actualizaciones, seguridad, espacio. |
| Los datos quedan en su propio hardware, mayor sensación de control. | No sabemos las características del servidor: puede ser insuficiente. |
| Sin dependencia de terceros para la infraestructura. | Si el servidor falla o se cae, el sistema no está disponible. |
| Sin costo adicional mensual por el hardware. | Backups manuales o configurados por nosotros. Riesgo de pérdida de datos. |
| Puede ser suficiente para 3-4 usuarios con bajo volumen. | Acceso remoto requiere configurar VPN o IP pública fija, que puede tener costo. |

⚠️ ACCIÓN PENDIENTE: Antes de decidir, el cliente debe informar marca/modelo del servidor, sistema operativo, RAM, disco, y si tiene IP pública o acceso remoto configurado.

## 3.3 Recomendación

Para 3-4 usuarios y un sistema de esta escala, la recomendación es empezar en AWS por las siguientes razones:

- El costo de USD 30-40/mes es marginal comparado con el valor que genera el sistema.

- Cero administración de infraestructura: el cliente no necesita saber nada de servidores.

- Backups automáticos diarios: si alguien borra datos sin querer, se recuperan.

- Si en el futuro el cliente quiere migrar a su servidor propio, se puede hacer sin perder datos.

- Si el servidor propio resulta ser adecuado (una vez que lo evalúen), se puede desplegar ahí y el costo baja a cero.

Propuesta intermedia:

Arrancar en AWS durante la Fase 1 y 2 (desarrollo y prueba). Una vez que el cliente ve el sistema funcionando y confía en él, evalúan si migrar al servidor propio o seguir en AWS. Esto elimina el riesgo de setup inicial en hardware desconocido.

# 4. Modelo de Cobro Recomendado

La estrategia propuesta es de bajo costo de entrada + ingreso recurrente, pensando en que el cliente tiene varias unidades de negocio y el objetivo es construir una relación a largo plazo.

## 4.1 Estructura por fases + mantenimiento

| Concepto | Descripción | Monto sugerido (USD) |
| --- | --- | --- |
| FASE 1 — MVP Core | Eventos, egresos, ingresos, caja, conciliatoria, login. Sistema funcional. | $800 - $1.200 |
| FASE 2 — Cheques + Importación | Módulo de cheques, importador Excel, historial, múltiples bancos. | $500 - $800 |
| FASE 3 — Reportes | Dashboard, comparativos, exportación Excel/PDF, filtros. | $400 - $600 |
| FASE 4 — Expansión | Otras unidades de negocio, proveedores, roles. A cotizar según alcance. | A definir |
| Mantenimiento mensual | Soporte, corrección de bugs, actualizaciones menores, gestión de infra AWS. | $80 - $150 / mes |
| TOTAL FASES 1-3 | Sistema completo con importación y reportes. | $1.700 - $2.600 |

## 4.2 Esquema de pagos sugerido

Para bajar la barrera de entrada y generar confianza, se recomienda dividir el pago de cada fase en dos cuotas:

| Momento del pago | Porcentaje | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Al inicio de cada fase (anticipo) | 50% | Cubre horas de desarrollo iniciales y compromiso mutuo. |
| Al entregar la fase funcionando | 50% | El cliente paga cuando ve y aprueba el resultado. |
| Mantenimiento | 100% por mes adelantado | Se factura al inicio de cada mes. |

## 4.3 Por qué este modelo funciona para ambas partes

| Para el cliente | Para mi (el desarrollador) |
| --- | --- |
| Inversión inicial baja: empieza usando el sistema desde la Fase 1 sin pagar todo junto. | Ingresos sostenidos: el mantenimiento mensual genera flujo constante. |
| Paga por valor entregado: si una fase no le convence, puede pausar sin perder todo. | Relación a largo plazo: cada unidad de negocio nueva es una Fase 4 adicional. |
| Ve resultados rápido: en 4-6 semanas ya tiene algo funcionando que reemplaza el Excel. | El sistema es reusable: si aparece otro cliente del rubro, el 80% ya está hecho. |
| El mantenimiento incluye soporte, no queda solo con el sistema. | Posibilidad de monetizar como SaaS en el futuro si hay más clientes similares. |

# 5. Resumen Ejecutivo y Próximos Pasos

| Pregunta clave | Respuesta / Decisión pendiente |
| --- | --- |
| ¿Qué se construye? | Sistema web que digitaliza exactamente el template Excel del cliente (10 hojas) con mejoras: búsqueda, reportes, cheques, multi-banco. |
| ¿En cuánto tiempo? | Fase 1 en 4-6 semanas. Sistema completo (Fases 1-3) en aprox. 3-4 meses. |
| ¿Dónde se despliega? | Recomendado: AWS (~$30-40/mes). Alternativa: servidor propio del cliente (requiere evaluación técnica previa). |
| ¿Cuánto cuesta? | Fases 1-3: USD $1.700 a $2.600 en cuotas por entrega. Mantenimiento: $80-150/mes. |
| ¿Qué pasa con el historial? | Se importa desde los Excel existentes en Fase 2. El cliente migra sus eventos anteriores usando el mismo template. |
| ¿Y las otras unidades? | Fase 4 se cotiza según alcance una vez que el cliente esté conforme con el sistema base. |

## Próximos pasos inmediatos

- El cliente comparte características del servidor propio (o decide usar AWS directamente).

- Se acuerda el monto de la Fase 1 y se firma un acuerdo simple de trabajo.

- Se paga el 50% de anticipo de Fase 1 y arranca el desarrollo.

- En 4-6 semanas el cliente tiene el sistema funcionando con su primer evento de prueba.

- Feedback, ajustes y arranque de Fase 2.

Este documento es una propuesta sujeta a ajuste según el feedback del cliente. Los montos son estimaciones en USD. Se pueden acordar en ARS con ajuste por inflación.