ENJOY PRODUCCIONES

Sistema de Gestión Integral

Propuesta Comercial — Julio 2026

Este documento presenta la propuesta de desarrollo del sistema de gestión integral para Enjoy Producciones, basado en el análisis de sus procesos actuales, la documentación funcional provista y las reuniones de relevamiento realizadas.

# 1. Contexto y Situación Actual

Enjoy Producciones organiza entre 4 y 5 eventos grandes al año, además de eventos medianos y chicos, trabajando con grandes clientes. El equipo operativo hoy gestiona toda la información a través de múltiples planillas Excel, grupos de WhatsApp y discos externos, lo que genera:

- Información duplicada entre Excel de caja, presupuestos, jornaleros y facturas

- Aprobación de pagos por WhatsApp: Cris arma el mensaje por proveedor, Matías paga

- Cruce manual con AFIP: 4 horas de trabajo para reconciliar facturas de 4 meses

- Horas de empleados cargadas por WhatsApp y restadas de un banco en otro Excel

- Fotos y videos en discos externos que se pierden o se eliminan por falta de espacio

- Sin visibilidad global: cada evento vive en su propio archivo sin vista macro

El sistema propuesto reemplaza todos estos flujos con una plataforma centralizada, accesible desde cualquier dispositivo, con roles diferenciados para cada integrante del equipo.

# 2. Lo Que Ya Está Construido

Durante la fase de demo se desarrolló y deployó un sistema funcional que ya incluye:

| Módulo completado | Funcionalidad |
| --- | --- |
| Gestión de Eventos | CRUD completo con socios y % de distribución |
| Egresos e Ingresos | 10 categorías, cálculo de saldos en cadena |
| Caja y Cuentas Bancarias | Multi-cuenta, movimientos, saldo corriente |
| Echeqs | Gestión completa: pendiente → cobrado/rechazado |
| Conciliatoria | Resumen automático con distribución entre socios |
| Facturas y Pagos | Carga de facturas con PDF adjunto, pagos parciales |
| Proveedores | ABM completo con historial de operaciones |
| Importador Excel | Migración desde el Excel original del cliente |
| Exportación Excel/PDF | Exportar cualquier evento o conciliatoria |
| Dashboard KPIs | Métricas globales, alertas, gráficos por evento |
| Usuarios y Roles | ADMIN, OPERADOR, VIEWER con permisos por evento |
| Auditoría | Log completo de todas las acciones del sistema |
| Panel de Ayuda | Guía contextual en cada sección del sistema |

✓ El sistema está deployado y accesible en: https://gestor-eventos-ope6.vercel.app ✓ Incluye datos de ejemplo de eventos reales para exploración inmediata.

# 3. Plan de Desarrollo — Nuevas Fases

En base al análisis de la documentación funcional entregada y la reunion de relevamiento, se identificaron cuatro fases de desarrollo adicionales que transformarán el sistema actual en una plataforma de gestión integral.

## FASE 1 — MVP que reemplaza el Excel diario

Objetivo: que el equipo abandone los Excel actuales y opere 100% desde el sistema.

| Módulo | Tiempo estimado | Excel que reemplaza |
| --- | --- | --- |
| Nuevo modelo de datos (schema actualizado) | 1 semana | — |
| Roles y permisos ampliados (5 roles) | 0.5 sem | — |
| Eventos refactorizados (7 estados, tipo, ciudad) | 0.5 sem | — |
| Egresos por rubro configurable (presupuesto vs real) | 2 semanas | Excel eventos |
| Proveedores (ficha completa con historial) | 0.5 sem | Proveedores.xlsx |
| Caja empresa-wide (multi-cajero, tipo de gasto) | 2 semanas | Cajas 2026.xlsx |
| Facturas (ajustes menores al módulo existente) | 0.5 sem | Excel facturas |
| RRHH: empleados, jornadas, liquidación, anticipos | 3 semanas | Horas y vales.xlsx |
| Transferencias entre eventos | 1 semana | — |
| Total Fase 1 | ~11 semanas |  |

## FASE 2 — Gestión Comercial

Objetivo: digitalizar el flujo comercial desde la cotización hasta la conversión en evento.

| Módulo | Tiempo estimado | Beneficio |
| --- | --- | --- |
| Proyectos y cotizaciones (Borrador→Aprobado→Evento) | 2 semanas | Elimina presupuestos manuales |
| Ficha Técnica (checklist ~30 rubros configurable) | 2 semanas | Dani marca rubros en el sistema |
| Presupuestador (generación automática, export PDF) | 1.5 semanas | Vicky presupuesta en el sistema |
| Cortesías (beneficios, control de entrega, import Excel) | 2 semanas | Cortesías.xlsx |
| Total Fase 2 | ~7.5 semanas |  |

## FASE 3 — Control y Análisis

Objetivo: visibilidad total del negocio con reportes ejecutivos y búsqueda global.

| Módulo | Tiempo estimado | Beneficio |
| --- | --- | --- |
| Dashboard KPIs empresa (alertas, gráficos, macro) | 1.5 semanas | Vista 360° del negocio |
| Reportes multi-formato (Excel/PDF/CSV, filtros avanzados) | 2 semanas | Informes en un click |
| Repositorio documental (búsqueda global multi-entidad) | 2 semanas | Un lugar para todo |
| Total Fase 3 | ~5.5 semanas |  |

## FASE 4 — Repositorio Multimedia (Fotos y Videos)

Objetivo: reemplazar el disco externo por un repositorio centralizado con acceso para fotógrafos externos.

| Módulo | Tiempo estimado | Beneficio |
| --- | --- | --- |
| Integración AWS S3 + upload directo desde el browser | 1 semana | Sin límite de espacio |
| Galería por evento (fotos, videos, documentos) | 2 semanas | Mayra aprueba el contenido |
| Usuarios externos (fotógrafos con link temporal por evento) | 1 semana | Fotógrafo sube directo |
| Thumbnails automáticos y búsqueda de contenido | 1.5 semanas | Acceso rápido al material |
| Total Fase 4 | ~5.5 semanas |  |

# 4. Inversión

## 4.1 Desarrollo por fases

El modelo de cobro está diseñado para minimizar el riesgo del cliente: se paga por valor entregado, no por horas. Cada fase se divide en dos cuotas: 50% al inicio y 50% al aprobar la entrega.

| Fase | Duración | Inversión | Cuota inicio | Cuota entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema base (Demo) | Completado ✓ | — | — | — |
| Fase 1 — MVP Excel → Sistema | ~11 semanas | USD 3.500 | USD 1.750 | USD 1.750 |
| Fase 2 — Gestión Comercial | ~7.5 semanas | USD 2.500 | USD 1.250 | USD 1.250 |
| Fase 3 — Control y Análisis | ~5.5 semanas | USD 1.800 | USD 900 | USD 900 |
| Fase 4 — Multimedia | ~5.5 semanas | USD 1.800 | USD 900 | USD 900 |
| TOTAL DESARROLLO | ~30 semanas | USD 9.600 |  |  |

Nota: El sistema base (actualmente la Demo en gestor-eventos-ope6.vercel.app) fue desarrollado como parte del proceso de relevamiento y validación. Representa una inversión previa que beneficia directamente a la Fase 1 — reduciendo tiempos y riesgos de desarrollo. Su costo no está incluido en esta propuesta.

## 4.2 Mantenimiento mensual

Una vez entregada cada fase, el mantenimiento mensual cubre:

- Soporte técnico y corrección de bugs

- Actualizaciones menores de funcionalidad

- Gestión y monitoreo de la infraestructura AWS

- Backups automáticos diarios verificados

- Actualizaciones de seguridad

| Período | Costo mensual |
| --- | --- |
| Fases 1-2 activas | USD 150 / mes |
| Fases 1-4 activas (sistema completo) | USD 200 / mes |

## 4.3 Infraestructura AWS

La cuenta AWS se crea a nombre de Enjoy Producciones (cuenta empresa). El desarrollador administra técnicamente con acceso IAM — Enjoy tiene control total de la facturación y puede revocar accesos en cualquier momento.

El costo de AWS es variable según el uso real de almacenamiento de fotos y videos. Estimado conservador:

| Servicio | Descripción | Fases 1-3 | Fase 4 activa |
| --- | --- | --- | --- |
| EC2 t3.micro | Servidor backend | USD 8 | USD 8 |
| RDS PostgreSQL | Base de datos | USD 15 | USD 15 |
| S3 + CloudFront | Archivos y multimedia | USD 3-5 | USD 20-40 |
| Route 53 + SES + otros | Dominio y emails | USD 3 | USD 3 |
| TOTAL AWS estimado |  | ~USD 30/mes | ~USD 50-70/mes |

El costo de S3 (almacenamiento de fotos y videos) es el único variable. Crece gradualmente según el contenido subido — en el año 1 con 4-5 eventos el estimado es USD 20-30/mes adicionales sobre la base.

# 5. Lo Que Recibe Enjoy

|  | Qué reciben | Por qué importa |
| --- | --- | --- |
| ✓ | Código fuente completo del sistema | Sin dependencia del desarrollador — el sistema es de Enjoy |
| ✓ | Cuenta AWS propia | Control total de datos y facturación |
| ✓ | Documentación técnica y de usuario | Cualquier desarrollador puede continuar el trabajo |
| ✓ | Acceso desde cualquier dispositivo | Celular, tablet, computadora — en el evento o en la oficina |
| ✓ | Sistema en español, adaptado al rubro | Sin curva de aprendizaje larga |
| ✓ | Roles y permisos por usuario | Cada persona ve solo lo que necesita |
| ✓ | Soporte continuo con mantenimiento | No quedan solos con el sistema |

# 6. Usuarios y Roles del Sistema

| Usuario | Rol | Acceso |
| --- | --- | --- |
| Matías (*) | Tesorería - Administración | Aprueba pagos, ve dashboard financiero, no carga datos |
| Chino (**) | Administración | Operación completa: eventos, egresos, ingresos, caja, facturas |
| Male (**) | Administrador | Acceso total, gestión de usuarios, repositorio multimedia |
| Vicky | Producción | Presupuestos, cotizaciones, ficha técnica |
| Dani | Producción | Ficha técnica, rubros técnicos del evento |
| Empleados (jornaleros) | Empleado | Solo carga sus horas diarias — 1 entrada por día |
| Fotógrafos | Externo | Link temporal por evento — sube fotos y videos |

(*)  Calculo que va a querer cargar, por eso le pongo los mismos permisos que el administrador.

(**)  Están bien así, o ambos deberían tener los mismos accesos?

Nota: si se precisan más los agregamos.

# 7. Próximos Pasos Sugeridos

| # | Cuándo | Acción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Esta semana | Explorar el sistema demo con datos reales de un evento histórico |
| 2 | Esta semana | Confirmar que la conciliatoria y los cálculos dan igual que el Excel actual |
| 3 | Próxima reunión | Definir fecha de inicio de Fase 1 y cronograma de entregas |
| 4 | Próxima reunión | Crear la cuenta AWS a nombre de Enjoy Producciones |
| 5 | Al iniciar Fase 1 | 50% de anticipo de Fase 1 — inicio del desarrollo |

Esta propuesta tiene validez por 30 días.

Cualquier consulta o ajuste, coordinamos.